Fase 1 — Épicas e Historias de Usuario

Sistema de tienda virtual a la medida para una floristería

Proyecto formativo SENA — Análisis y Desarrollo de Software
Negocio de referencia (datos genéricos): [Floristería Aroma de Rosas]
Objetivo futuro: entregar el software a una floristería real en Neiva, Huila
Fecha: 18 de August de 2026

# Contenido

1. Definición del proyecto

2. Épicas

3. Backlog de historias de usuario

4. Asignación de trabajo del equipo

5. Detalle de historias de usuario (HU-001 a HU-043)

# 1. Definición del proyecto

Nombre de la floristería usado en este documento: [Floristería Aroma de Rosas]

*(nombre de ejemplo — reemplazar por el nombre real del negocio antes de la entrega final.

Todo el documento asume un software a la medida para un único negocio, no una

plataforma multi-tienda.)*

### 1. Problema

[Floristería Aroma de Rosas] es un negocio [de barrio / local físico] que vende flores, ramos y arreglos, y que hoy gestiona la mayoría de su operación de forma manual e informal: pedidos por WhatsApp y llamadas, cuadernos o Excel para el inventario, y cobro únicamente en efectivo o transferencia manual.

Cómo se identificó el problema: entrevista con el/la propietario(a) y observación del proceso de un pedido de principio a fin, durante la semana 1 del proyecto.

*(Anexar el guion de entrevista usado en docs/actas-reuniones/.)*

Consecuencias observadas:

Pedidos perdidos o confundidos: los pedidos llegan mezclados con mensajes personales

por WhatsApp; no hay un registro único ni un número de pedido.

Desconocimiento del inventario real: no se sabe con certeza cuántas flores de cada

tipo hay disponibles al momento de vender, ni cuánto stock se pierde por deterioro.

Errores en la fecha y hora de entrega: al no existir una agenda formal, se han

aceptado más pedidos de los que se pueden entregar en fechas de alta demanda (San Valentín, Día de la Madre, Amor y Amistad).

Falta de trazabilidad del pedido: comprador y destinatario no siempre son la misma

persona (se compra para regalar), y hoy no queda un registro formal de a quién y dónde se debe entregar, ni del mensaje de dedicatoria.

Nula presencia digital fuera del horario de atención: el cliente solo puede pedir si

encuentra a alguien disponible por WhatsApp o en el local.

Sin información consolidada: el negocio no tiene cómo saber qué productos rotan más,

cuánto se vendió en un periodo, ni cuánta mercancía se pierde por vencimiento (merma).

Por qué un software a la medida y no una plataforma genérica de e-commerce: el producto que se vende es perecedero (vida útil corta) y la mayoría de los pedidos se hacen para una fecha y franja horaria específica, con un destinatario distinto de quien compra y un mensaje de dedicatoria. Estas reglas de negocio no las resuelve de forma nativa un e-commerce genérico (tipo tienda de ropa o tecnología), y justifican un desarrollo propio.

### 2. Objetivo general

Desarrollar un sistema de tienda virtual a la medida para [Floristería Aroma de Rosas] que permita publicar su catálogo de flores y arreglos, recibir y gestionar pedidos en línea —incluyendo fecha, franja de entrega y datos del destinatario—, controlar su inventario perecedero y dar seguimiento a las entregas, desde un panel administrativo centralizado.

### 3. Objetivos específicos

Permitir al cliente consultar el catálogo, buscar y filtrar productos por categoría,

ocasión y precio. 2. Permitir al cliente armar un carrito de compras y confirmar un pedido indicando destinatario, dirección, fecha, franja horaria y mensaje de dedicatoria. 3. Registrar y autenticar usuarios con distintos niveles de acceso (cliente, administrador, empleado, repartidor). 4. Permitir al administrador gestionar productos, categorías, promociones e inventario, incluyendo el registro de merma por deterioro. 5. Permitir al administrador y al repartidor consultar y actualizar el estado de los pedidos, desde la confirmación hasta la entrega. 6. Generar reportes básicos de ventas, productos más vendidos y estado de los pedidos.

### 4. Alcance

#### Dentro del alcance (MVP)

Catálogo de productos con búsqueda y filtros (nombre, categoría/ocasión, precio).

Registro, inicio de sesión y perfil de usuario (cliente, administrador, empleado,

repartidor).

Carrito de compras.

Checkout con destinatario, dirección, fecha y franja de entrega, y mensaje de

dedicatoria.

Gestión de productos, categorías e inventario (incluye registro de merma).

Gestión de estados de pedido y asignación de repartidor.

Reportes básicos de ventas y productos más vendidos.

Pago simulado (sin pasarela real).

#### Fuera del alcance (por ahora)

Integración con una pasarela de pago real.

Integración con empresas de mensajería/transporte externas.

Aplicación móvil nativa.

Multi-tienda o modelo SaaS (varias floristerías en la misma plataforma).

Cotización interactiva de arreglos personalizados con precio dinámico (se registra como

solicitud que el administrador confirma manualmente).

Facturación electrónica ante entes de control.

### 5. Actores del sistema

| Actor | Descripción | Necesidad principal |
| --- | --- | --- |
| **Visitante** | Persona que navega la tienda sin haber iniciado sesión. | Ver el catálogo y el detalle de los productos. |
| **Cliente registrado** | Usuario con cuenta creada. | Comprar, indicar destinatario y fecha de entrega, y consultar sus pedidos. |
| **Administrador** | Propietario(a) o encargado(a) del negocio. | Gestionar catálogo, inventario, pedidos, promociones y usuarios. |
| **Empleado (florista)** | Persona que prepara los pedidos y actualiza el inventario. | Registrar entradas, salidas y merma; marcar pedidos como preparados. |
| **Repartidor** | Persona que realiza las entregas. | Consultar los pedidos asignados y actualizar el estado de la entrega. |
| **Sistema de pago (externo, simulado)** | Servicio que confirma el pago. | Confirmar o rechazar la transacción. |

Nota para el equipo: en un negocio pequeño el administrador y el florista pueden ser la

misma persona. El sistema debe permitir que un mismo usuario tenga más de un rol asignado.

### 6. Funcionalidades principales

Gestión de usuarios, autenticación y roles.

Catálogo de productos, categorías y promociones.

Búsqueda y filtrado.

Carrito de compras.

Proceso de compra (checkout): destinatario, entrega, dedicatoria y pago.

Gestión de pedidos y asignación de repartidor.

Gestión de inventario y merma.

Reportes.

### 7. Reglas de negocio generales

RN-G1: Un pedido siempre debe tener una fecha y franja horaria de entrega válidas

(no anteriores a la fecha/hora actual, ni fuera de los días y horarios de operación del negocio).

RN-G2: El comprador y el destinatario de un pedido pueden ser personas distintas; el

pedido guarda los datos de ambos.

RN-G3: El stock de un producto nunca puede quedar en un valor negativo.

RN-G4: El stock se descuenta al confirmar el pedido, no al agregarlo al carrito.

RN-G5: Todo producto marcado como merma (deteriorado/vencido) se descuenta del stock

disponible y queda registrado con fecha y motivo.

RN-G6: Un usuario puede tener más de un rol (por ejemplo, administrador y empleado a la

vez).

*(Las reglas de negocio específicas de cada historia se detallan en su propio archivo, dentro de historias-de-usuario/.)*

### 8. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| **Producto** | Flor, ramo o arreglo publicado en la tienda, con precio y existencias. |
| **Categoría / Ocasión** | Agrupación de productos por tipo o por motivo de compra (cumpleaños, condolencias, aniversario, etc.). |
| **Carrito** | Lista temporal de productos que el cliente pretende comprar. |
| **Pedido** | Carrito confirmado por el cliente, con destinatario, fecha/franja de entrega, dedicatoria, estado y datos de pago. |
| **Destinatario** | Persona que recibe el pedido, cuando es distinta de quien compra. |
| **Dedicatoria** | Mensaje de texto opcional/obligatorio que acompaña el arreglo. |
| **Franja de entrega** | Rango horario en el que el pedido debe ser entregado. |
| **Stock** | Cantidad disponible de un producto. |
| **Merma** | Producto perdido por deterioro, vencimiento o daño; se descuenta del inventario. |
| **MVP** | Producto mínimo viable: versión con lo indispensable para funcionar. |

# 2. Épicas

Cada épica agrupa un conjunto de historias de usuario que persiguen un mismo objetivo de negocio. El identificador de la épica (EP-xx) se usa después en la matriz de trazabilidad de la fase 2.

| ID | Épica | Descripción | Actor principal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión de usuarios y autenticación | Permitir el registro, inicio de sesión y administración de perfiles y roles (cliente, administrador, empleado, repartidor). | Visitante / Cliente / Administrador | _(asignar)_ |
| EP-02 | Catálogo de productos | Publicar y organizar flores y arreglos por categoría/ocasión, con su información, disponibilidad y promociones. | Cliente / Administrador | _(asignar)_ |
| EP-03 | Búsqueda y navegación | Permitir encontrar productos mediante búsqueda por texto, filtros y ordenamiento. | Visitante / Cliente | _(asignar)_ |
| EP-04 | Carrito de compras | Permitir agregar, modificar y eliminar productos antes de confirmar la compra. | Cliente | _(asignar)_ |
| EP-05 | Proceso de compra (checkout) | Confirmar el pedido registrando destinatario, dirección, fecha y franja de entrega, dedicatoria y método de pago. | Cliente | _(asignar)_ |
| EP-06 | Gestión de pedidos y entregas | Consultar pedidos, administrar su ciclo de estados y coordinar la entrega con el repartidor. | Cliente / Administrador / Repartidor | _(asignar)_ |
| EP-07 | Gestión de inventario | Controlar las existencias de cada producto, sus movimientos y la merma por deterioro. | Administrador / Empleado | _(asignar)_ |
| EP-08 | Reportes y estadísticas | Consultar información consolidada de ventas, productos y pedidos. | Administrador | _(asignar)_ |

### Detalle de las épicas

#### EP-01 — Gestión de usuarios y autenticación

Objetivo: que cada persona acceda al sistema con una identidad y unos permisos definidos, considerando que un mismo usuario puede tener más de un rol (ver RN-G6 en 01-definicion-del-proyecto.md).

Incluye: registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, edición de perfil, gestión de usuarios y roles por parte del administrador (empleados, repartidores).

#### EP-02 — Catálogo de productos

Objetivo: que el cliente conozca qué se vende y el administrador mantenga esa información al día, incluyendo la naturaleza perecedera del producto.

Incluye: listado de productos, detalle, imágenes, categorías/ocasiones, promociones, crear/editar/desactivar productos, solicitud de arreglo personalizado.

#### EP-03 — Búsqueda y navegación

Objetivo: que el cliente encuentre rápidamente lo que busca.

Incluye: búsqueda por nombre, filtro por categoría/ocasión y precio, ordenamiento, paginación.

#### EP-04 — Carrito de compras

Objetivo: que el cliente reúna varios productos antes de comprar.

Incluye: agregar al carrito, cambiar cantidades, eliminar ítems, ver total.

#### EP-05 — Proceso de compra (checkout)

Objetivo: convertir el carrito en un pedido registrado con todos los datos que exige una entrega de flores.

Incluye: datos del destinatario y dirección de entrega, selección de fecha y franja horaria, mensaje de dedicatoria, selección de método de pago (simulado), confirmación.

#### EP-06 — Gestión de pedidos y entregas

Objetivo: dar seguimiento al pedido desde que se confirma hasta que se entrega.

Incluye: historial del cliente, detalle y cancelación del pedido, listado administrativo, cambio de estado, asignación de repartidor, actualización del estado de entrega por el repartidor.

#### EP-07 — Gestión de inventario

Objetivo: que no se venda lo que no hay ni lo que ya se deterioró.

Incluye: stock por producto, descuento automático al confirmar pedido, alerta de stock bajo, registro de merma (producto deteriorado o vencido), ajustes manuales.

#### EP-08 — Reportes y estadísticas

Objetivo: apoyar la toma de decisiones del negocio.

Incluye: ventas por período, productos más vendidos, pedidos por estado.

# 3. Backlog de historias de usuario

Listado maestro. El detalle completo (criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces, reglas de negocio, notas) va en un archivo propio dentro de historias-de-usuario/, usando docs/plantillas/plantilla-historia-usuario.md. Las 43 historias ya tienen su archivo de detalle (columna Detalle marcada con ✅) como borrador base con datos genéricos; el equipo debe revisarlas, ajustarlas y asignar responsable/estado como parte del "terminado" de la fase 1 (ver 04-asignacion-equipo.md).

Prioridad: Alta = entra al MVP · Media = segunda iteración · Baja = deseable.

Estimación: puntos de historia (1, 2, 3, 5, 8).

### EP-01 — Gestión de usuarios y autenticación

| ID | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | Est. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Visitante | registrarme con correo y contraseña | tener una cuenta para comprar | Alta | 3 | ✅ |
| HU-002 | Cliente | iniciar sesión | acceder a mi cuenta y mis pedidos | Alta | 2 | ✅ |
| HU-003 | Cliente | cerrar sesión | proteger mi cuenta | Alta | 1 | ✅ |
| HU-004 | Cliente | editar mis datos de perfil | mantener mi información actualizada | Media | 2 | ✅ |
| HU-005 | Cliente | recuperar mi contraseña | volver a entrar si la olvido | Media | 3 | ✅ |
| HU-006 | Administrador | crear cuentas de empleados y repartidores con su rol | que el equipo del negocio use el sistema | Alta | 3 | ✅ |

### EP-02 — Catálogo de productos

| ID | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | Est. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-007 | Visitante | ver el listado de productos | conocer qué vende la floristería | Alta | 3 | ✅ |
| HU-008 | Visitante | ver el detalle de un producto | decidir si lo compro | Alta | 2 | ✅ |
| HU-009 | Administrador | crear un producto indicando precio, stock y vida útil | publicarlo en la tienda | Alta | 5 | ✅ |
| HU-010 | Administrador | editar un producto | corregir su precio, descripción o vida útil | Alta | 3 | ✅ |
| HU-011 | Administrador | desactivar un producto | dejar de ofrecerlo sin perder su historial | Media | 2 | ✅ |
| HU-012 | Administrador | gestionar categorías y ocasiones | organizar el catálogo (cumpleaños, condolencias, aniversario, etc.) | Media | 3 | ✅ |
| HU-013 | Cliente | solicitar un arreglo personalizado describiendo lo que quiero | pedir algo que no está en el catálogo | Baja | 5 | ✅ |
| HU-014 | Administrador | crear promociones por temporada | aumentar ventas en fechas clave (San Valentín, Día de la Madre) | Baja | 3 | ✅ |

### EP-03 — Búsqueda y navegación

| ID | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | Est. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-015 | Visitante | buscar productos por nombre | encontrar rápido lo que necesito | Alta | 3 | ✅ |
| HU-016 | Visitante | filtrar productos por categoría u ocasión | ver solo lo que me interesa | Alta | 2 | ✅ |
| HU-017 | Visitante | filtrar por rango de precio | ajustarme a mi presupuesto | Media | 2 | ✅ |
| HU-018 | Visitante | ver los productos paginados | navegar cómodamente el catálogo | Media | 2 | ✅ |

### EP-04 — Carrito de compras

| ID | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | Est. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-019 | Cliente | agregar un producto al carrito | reservarlo para comprarlo | Alta | 3 | ✅ |
| HU-020 | Cliente | modificar la cantidad de un ítem | ajustar mi compra | Alta | 2 | ✅ |
| HU-021 | Cliente | eliminar un ítem del carrito | quitar lo que ya no quiero | Alta | 2 | ✅ |
| HU-022 | Cliente | ver el total del carrito | saber cuánto voy a pagar | Alta | 2 | ✅ |

### EP-05 — Proceso de compra (checkout)

| ID | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | Est. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-023 | Cliente | indicar los datos del destinatario y la dirección de entrega | pedir flores para regalar a otra persona | Alta | 3 | ✅ |
| HU-024 | Cliente | elegir la fecha y la franja horaria de entrega | recibir el pedido cuando lo necesito | Alta | 5 | ✅ |
| HU-025 | Cliente | escribir un mensaje de dedicatoria | acompañar el arreglo con un mensaje personal | Media | 2 | ✅ |
| HU-026 | Cliente | confirmar mi pedido | formalizar la compra | Alta | 5 | ✅ |
| HU-027 | Cliente | elegir el método de pago | pagar como me convenga | Media | 3 | ✅ |
| HU-028 | Sistema | registrar la transacción de pago | dejar evidencia de cada cobro | Media | 3 | ✅ |

### EP-06 — Gestión de pedidos y entregas

| ID | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | Est. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-029 | Cliente | ver el historial de mis pedidos | hacer seguimiento a mis compras | Alta | 3 | ✅ |
| HU-030 | Cliente | ver el detalle y estado de un pedido | revisar qué compré, para quién y cuándo llega | Alta | 2 | ✅ |
| HU-031 | Cliente | cancelar un pedido no despachado | arrepentirme a tiempo | Baja | 3 | ✅ |
| HU-032 | Administrador | ver todos los pedidos | gestionar la operación del negocio | Alta | 3 | ✅ |
| HU-033 | Administrador | cambiar el estado de un pedido | informar el avance al cliente | Alta | 3 | ✅ |
| HU-034 | Administrador | asignar un repartidor a un pedido | coordinar la entrega | Alta | 3 | ✅ |
| HU-035 | Repartidor | consultar los pedidos que tengo asignados | saber qué debo entregar y dónde | Alta | 2 | ✅ |
| HU-036 | Repartidor | actualizar el estado de la entrega | informar al cliente y al administrador | Alta | 2 | ✅ |

### EP-07 — Gestión de inventario

| ID | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | Est. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-037 | Administrador | registrar el stock de un producto | saber cuánto hay disponible | Alta | 3 | ✅ |
| HU-038 | Sistema | descontar stock al confirmar un pedido | mantener el inventario exacto | Alta | 3 | ✅ |
| HU-039 | Administrador | ver alertas de stock bajo | reabastecer a tiempo | Media | 3 | ✅ |
| HU-040 | Empleado | registrar la merma de flores deterioradas o vencidas | mantener el inventario real y no vender lo dañado | Alta | 3 | ✅ |

### EP-08 — Reportes y estadísticas

| ID | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | Est. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-041 | Administrador | ver el reporte de ventas por período | conocer el desempeño del negocio | Media | 5 | ✅ |
| HU-042 | Administrador | ver los productos más vendidos | decidir qué reabastecer | Baja | 3 | ✅ |
| HU-043 | Administrador | ver el reporte de pedidos por estado | identificar cuellos de botella en la operación | Baja | 3 | ✅ |

### Resumen de priorización

| Prioridad | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Alta (MVP) | 25 | 78 |
| Media | 10 | 29 |
| Baja | 8 | 25 |

### Alcance del MVP

El MVP lo componen las 25 historias de prioridad Alta, que cubren el flujo completo:

registrarse → ver catálogo → buscar → agregar al carrito → indicar destinatario, fecha y

franja de entrega → confirmar pedido → el administrador gestiona el pedido, el stock y

asigna repartidor → el repartidor actualiza el estado de la entrega.

Quedan fuera del MVP (Media/Baja): recuperar contraseña, categorías avanzadas, arreglos personalizados a cotizar, promociones, dedicatoria, método de pago seleccionable, registro formal de transacciones, cancelación de pedidos, alertas de stock bajo y los reportes distintos al de ventas.

Estados posibles de una historia: Pendiente · En curso · En revisión · Terminada.

# 4. Asignación de trabajo del equipo

Somos 4 integrantes. Las 43 historias del backlog ya tienen un borrador de detalle en historias-de-usuario/ (con datos genéricos, ver nota abajo). Cada integrante toma 2 épicas y es responsable de revisar, ajustar y validar las historias de esas épicas, no de escribirlas desde cero.

| Integrante | Épicas asignadas | Historias a revisar | Rama de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| _(nombre 1)_ | EP-01, EP-02 | HU-001 a HU-014 | `fase-1/ep-01-ep-02` |
| _(nombre 2)_ | EP-03, EP-04 | HU-015 a HU-022 | `fase-1/ep-03-ep-04` |
| _(nombre 3)_ | EP-05, EP-06 | HU-023 a HU-036 | `fase-1/ep-05-ep-06` |
| _(nombre 4)_ | EP-07, EP-08 | HU-037 a HU-043 | `fase-1/ep-07-ep-08` |

Nota sobre los datos genéricos: todo el documento (problema, actores, historias,

reglas de negocio) usa el placeholder [Floristería Aroma de Rosas] y supuestos

razonables (horarios, franjas de entrega, política de merma, etc.) porque el proyecto

aún no trabaja con una floristería real. El objetivo es entregarlo más adelante a un

negocio real en Neiva, así que al validar cada historia el equipo debe marcar con

una nota los supuestos que habrá que confirmar con el negocio real (por ejemplo:

zona de cobertura, días de operación, franjas de entrega concretas).

### Definición de "terminado" para la fase 1

Una historia se considera terminada cuando:

[x] Tiene su archivo propio en historias-de-usuario/ con la nomenclatura acordada

*(hecho para las 43 historias, como borrador)*.

[x] El formato "Como… quiero… para…" está completo y es específico.

[x] Tiene al menos 3 criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces,

incluyendo al menos un escenario de error o alterno.

[x] Están listadas las reglas de negocio que la afectan.

[ ] Tiene responsable y estado confirmados (hoy: _(asignar)_ / Pendiente para todas).

[ ] Fue revisada y ajustada por el integrante responsable de su épica.

[ ] Fue aprobada por otro integrante en un Pull Request.

### Cronograma de la semana 1

| Día | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reunión inicial: validar problema, objetivo, actores, alcance y supuestos genéricos | Todos |
| 2 | Revisar y ajustar el backlog y las épicas según lo acordado | Todos |
| 3-4 | Revisar y validar las historias de las épicas asignadas, asignarse responsable y estado | Cada uno |
| 5 | Revisión cruzada de Pull Requests | Todos |
| 5 | Priorización final y cierre del alcance del MVP | Todos |

### Pendientes por definir en la reunión

[ ] Nombre real de la floristería y datos de contacto (reemplazar el placeholder en

01-definicion-del-proyecto.md) cuando se trabaje con el negocio real en Neiva.

[ ] Días y horarios de operación, y franjas horarias de entrega disponibles.

[ ] ¿El carrito funciona para visitantes sin cuenta?

[ ] ¿El registro requiere verificación por correo?

[ ] Estados exactos del ciclo de vida de un pedido (ej.: Pendiente, Confirmado,

En preparación, En camino, Entregado, Cancelado).

[ ] Vida útil por tipo de producto, para el registro de merma.

[ ] Confirmar que el pago se simula y no se integra una pasarela real.

[ ] ¿El repartidor es personal propio del negocio o un servicio externo?

[ ] Zona de cobertura de entregas y cupos máximos por franja horaria.

# 5. Detalle de historias de usuario

A continuación, el detalle completo de cada historia de usuario del backlog, en formato Dado/Cuando/Entonces, con sus reglas de negocio y notas de dependencia.

## HU-001 — Registro de usuario

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-01 — Gestión de usuarios y autenticación |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como visitante de la tienda de flores

quiero registrarme con mi correo y una contraseña

para tener una cuenta que me permita comprar arreglos y consultar mis pedidos.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Registro exitoso

Dado que estoy en el formulario de registro y no tengo cuenta

Cuando ingreso nombre, correo válido y una contraseña que cumple las reglas, y confirmo

Entonces el sistema crea mi cuenta con rol Cliente, me muestra un mensaje de confirmación y me lleva a la pantalla de inicio de sesión

CA-2 — Correo ya registrado

Dado que ya existe una cuenta con el correo que ingresé

Cuando intento registrarme

Entonces el sistema no crea la cuenta y muestra el mensaje "Ya existe una cuenta con este correo"

CA-3 — Datos inválidos

Dado que estoy en el formulario de registro

Cuando dejo un campo obligatorio vacío o el correo tiene un formato incorrecto

Entonces el sistema señala el campo con error y no envía el formulario

CA-4 — Contraseña débil

Dado que estoy diligenciando el formulario

Cuando ingreso una contraseña de menos de 8 caracteres o sin al menos una letra y un número

Entonces el sistema muestra las reglas de la contraseña y no permite continuar

### Reglas de negocio asociadas

RN-01: El correo electrónico es único por cuenta.

RN-02: La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, con al menos una letra y un número.

RN-03: Toda cuenta creada desde el formulario público recibe el rol Cliente.

RN-04: Las contraseñas se almacenan cifradas, nunca en texto plano.

### Notas y dependencias

Base para HU-002 (inicio de sesión).

Definir en fase 2 si el registro requiere verificación por correo.

## HU-002 — Iniciar sesión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-01 — Gestión de usuarios y autenticación |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente registrado

quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña

para acceder a mi cuenta y a mis pedidos.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Inicio de sesión exitoso

Dado que tengo una cuenta activa

Cuando ingreso mi correo y contraseña correctos y presiono "Iniciar sesión"

Entonces el sistema me autentica y me redirige a mi panel según mi rol

CA-2 — Credenciales incorrectas

Dado que estoy en el formulario de inicio de sesión

Cuando ingreso una contraseña incorrecta

Entonces el sistema muestra "Correo o contraseña incorrectos" y no inicia sesión

CA-3 — Cuenta inexistente

Dado que estoy en el formulario de inicio de sesión

Cuando ingreso un correo que no está registrado

Entonces el sistema muestra el mismo mensaje genérico "Correo o contraseña

incorrectos", sin indicar si el correo existe o no

CA-4 — Bloqueo por intentos fallidos

Dado que he fallado 5 intentos consecutivos de inicio de sesión

Cuando intento iniciar sesión de nuevo

Entonces el sistema bloquea temporalmente los intentos para ese correo y me lo

informa

### Reglas de negocio asociadas

RN-30: El mensaje de error de credenciales inválidas nunca revela si el correo existe o

no, por seguridad.

RN-31: Tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea temporalmente.

### Notas y dependencias

Depende de HU-001 (registro).

Relacionada con HU-005 (recuperar contraseña).

## HU-003 — Cerrar sesión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-01 — Gestión de usuarios y autenticación |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 1 punto |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente registrado

quiero cerrar sesión

para proteger mi cuenta cuando uso un dispositivo compartido.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Cierre de sesión exitoso

Dado que tengo una sesión activa

Cuando presiono "Cerrar sesión"

Entonces el sistema termina mi sesión y me redirige a la página de inicio como

visitante

CA-2 — Acceso a páginas protegidas tras cerrar sesión

Dado que cerré sesión

Cuando intento volver a una página que requiere autenticación (ej. mis pedidos)

usando el botón "atrás" del navegador

Entonces el sistema me redirige al inicio de sesión y no muestra información de mi

cuenta

CA-3 — Cierre de sesión en varias pestañas

Dado que tengo la misma cuenta abierta en dos pestañas

Cuando cierro sesión en una de ellas

Entonces la otra pestaña deja de tener acceso a las acciones que requieren sesión en

la siguiente interacción

### Reglas de negocio asociadas

RN-32: Cerrar sesión invalida el token/sesión activa en el servidor, no solo en el

navegador.

### Notas y dependencias

Depende de HU-002 (inicio de sesión).

## HU-004 — Editar datos de perfil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-01 — Gestión de usuarios y autenticación |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente registrado

quiero editar mis datos de perfil (nombre, teléfono, dirección habitual)

para mantener mi información actualizada y agilizar mis próximas compras.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Edición exitosa

Dado que estoy en la pantalla de mi perfil

Cuando modifico mi nombre o teléfono con datos válidos y guardo

Entonces el sistema actualiza mis datos y muestra un mensaje de confirmación

CA-2 — Correo duplicado al cambiarlo

Dado que intento cambiar mi correo por uno que ya usa otra cuenta

Cuando guardo el cambio

Entonces el sistema no permite el cambio y muestra "Ese correo ya está en uso"

CA-3 — Campo obligatorio vacío

Dado que estoy editando mi perfil

Cuando dejo el nombre vacío y guardo

Entonces el sistema no guarda el cambio y señala el campo como obligatorio

### Reglas de negocio asociadas

RN-33: El correo sigue siendo único por cuenta también al momento de editarlo (ver

RN-01 en HU-001).

### Notas y dependencias

Depende de HU-002 (inicio de sesión).

## HU-005 — Recuperar contraseña

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-01 — Gestión de usuarios y autenticación |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente registrado

quiero recuperar mi contraseña si la olvido

para poder volver a entrar a mi cuenta sin depender de que un administrador me ayude.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Solicitud de recuperación

Dado que olvidé mi contraseña

Cuando ingreso mi correo en "¿Olvidaste tu contraseña?" y lo envío

Entonces el sistema envía un enlace de recuperación válido por tiempo limitado a ese

correo, si existe una cuenta asociada

CA-2 — Correo no registrado

Dado que ingreso un correo que no tiene cuenta

Cuando solicito la recuperación

Entonces el sistema muestra el mismo mensaje genérico de confirmación de envío, sin

revelar si el correo existe (ver RN-30 en HU-002)

CA-3 — Enlace vencido

Dado que recibí un enlace de recuperación

Cuando intento usarlo después de que expiró

Entonces el sistema muestra "El enlace expiró" y me ofrece solicitar uno nuevo

CA-4 — Nueva contraseña válida

Dado que estoy en el formulario de nueva contraseña desde un enlace vigente

Cuando ingreso una contraseña que cumple las reglas (RN-02 en HU-001) y la confirmo

Entonces el sistema actualiza la contraseña y me permite iniciar sesión con la nueva

### Reglas de negocio asociadas

RN-34: El enlace de recuperación expira a las 30 minutos de haberse generado.

RN-35: Un enlace de recuperación solo puede usarse una vez.

### Notas y dependencias

Depende de HU-001 (registro) y HU-002 (inicio de sesión).

Definir en fase 2 el proveedor de envío de correos.

## HU-006 — Crear cuentas de empleados y repartidores

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-01 — Gestión de usuarios y autenticación |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero crear cuentas para empleados y repartidores asignándoles su rol

para que el equipo del negocio pueda usar el sistema según sus funciones.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Creación exitosa

Dado que estoy en el panel de gestión de usuarios

Cuando ingreso nombre, correo y selecciono el rol "Empleado" o "Repartidor", y guardo

Entonces el sistema crea la cuenta con ese rol y envía al correo indicado los datos

para establecer su contraseña

CA-2 — Correo ya usado

Dado que el correo ingresado ya tiene una cuenta (de cualquier rol)

Cuando intento crear la cuenta

Entonces el sistema no la crea y muestra "Ya existe una cuenta con este correo"

CA-3 — Usuario con más de un rol

Dado que un usuario ya tiene el rol "Empleado"

Cuando el administrador le asigna también el rol "Repartidor"

Entonces el sistema permite que la cuenta tenga ambos roles activos (ver RN-G6)

CA-4 — Desactivar una cuenta de empleado o repartidor

Dado que un empleado ya no trabaja en el negocio

Cuando el administrador desactiva su cuenta

Entonces esa persona no puede iniciar sesión, pero su historial de acciones (pedidos

preparados, entregas) se conserva

### Reglas de negocio asociadas

RN-G6: Un usuario puede tener más de un rol (ver 01-definicion-del-proyecto.md).

RN-36: Solo el administrador puede crear o desactivar cuentas de empleado y repartidor.

### Notas y dependencias

Precede a HU-034 (asignar repartidor) y HU-040 (registrar merma).

## HU-007 — Ver listado de productos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-02 — Catálogo de productos |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como visitante

quiero ver el listado de productos disponibles

para conocer qué flores y arreglos vende la floristería.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Listado con productos disponibles

Dado que hay productos activos y con stock

Cuando entro a la página del catálogo

Entonces veo cada producto con su imagen, nombre y precio

CA-2 — Catálogo vacío

Dado que no hay ningún producto activo

Cuando entro al catálogo

Entonces el sistema muestra el mensaje "Por el momento no hay productos disponibles"

CA-3 — Productos sin stock

Dado que un producto está activo pero con stock 0

Cuando veo el listado

Entonces el producto aparece marcado como "Agotado" y no se puede agregar al carrito

desde el listado

CA-4 — Productos desactivados no aparecen

Dado que un producto fue desactivado por el administrador (HU-011)

Cuando un visitante consulta el catálogo

Entonces ese producto no aparece en el listado

### Reglas de negocio asociadas

RN-37: Solo se muestran en el catálogo público los productos con estado "Activo".

### Notas y dependencias

Precede a HU-008 (detalle de producto) y HU-019 (agregar al carrito).

## HU-008 — Ver detalle de un producto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-02 — Catálogo de productos |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como visitante

quiero ver el detalle de un producto (descripción, precio, categoría, stock)

para decidir si lo compro.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Detalle completo

Dado que selecciono un producto del listado

Cuando entro a su página de detalle

Entonces veo su nombre, descripción, precio, imagen, categoría/ocasión y

disponibilidad

CA-2 — Producto sin stock

Dado que el producto tiene stock 0

Cuando veo su detalle

Entonces el botón "Agregar al carrito" aparece deshabilitado con la etiqueta

"Agotado" (ver CA-4 de HU-019)

CA-3 — Producto inexistente o desactivado

Dado que accedo a la URL de un producto que no existe o fue desactivado

Cuando intento ver su detalle

Entonces el sistema muestra una página de "Producto no encontrado"

### Reglas de negocio asociadas

RN-37: Solo se muestran productos con estado "Activo" (ver HU-007).

### Notas y dependencias

Depende de HU-007 (listado de productos).

Precede a HU-019 (agregar al carrito).

## HU-009 — Crear producto (flor o arreglo)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-02 — Catálogo de productos |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 5 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero crear un producto indicando nombre, precio, stock inicial y vida útil estimada

para publicarlo en la tienda y controlar su rotación antes de que se deteriore.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Creación exitosa

Dado que estoy en el formulario de nuevo producto

Cuando ingreso nombre, descripción, precio, stock inicial, categoría y vida útil

estimada en días, y guardo

Entonces el producto se publica en el catálogo con estado "Disponible" y con la fecha

de ingreso registrada automáticamente

CA-2 — Datos obligatorios incompletos

Dado que estoy en el formulario de nuevo producto

Cuando dejo el nombre, el precio o el stock inicial vacíos y guardo

Entonces el sistema señala los campos faltantes y no crea el producto

CA-3 — Precio o stock inválido

Dado que estoy diligenciando el formulario

Cuando ingreso un precio menor o igual a cero, o un stock negativo

Entonces el sistema muestra el error correspondiente y no permite guardar

CA-4 — Vida útil no informada

Dado que estoy creando un producto perecedero (por ejemplo, rosas frescas)

Cuando no indico la vida útil estimada

Entonces el sistema advierte que el producto no generará alertas de vencimiento hasta

que se complete ese dato, pero permite guardarlo

### Reglas de negocio asociadas

RN-14: Todo producto queda asociado a una fecha de ingreso al inventario.

RN-15: El precio debe ser mayor a cero.

RN-16: El stock inicial no puede ser negativo.

RN-17: La vida útil estimada (en días) es la base para calcular alertas de vencimiento y

para el registro de merma (HU-040).

### Notas y dependencias

Relacionada con HU-010 (editar producto), HU-011 (desactivar producto) y HU-040

(registro de merma).

Definir en fase 2 si el producto admite múltiples imágenes.

## HU-010 — Editar producto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-02 — Catálogo de productos |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero editar un producto existente

para corregir su precio, descripción o vida útil cuando cambien las condiciones.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Edición exitosa

Dado que estoy viendo el formulario de edición de un producto

Cuando modifico su precio o descripción con datos válidos y guardo

Entonces el sistema actualiza el producto y los cambios se reflejan de inmediato en

el catálogo público

CA-2 — Precio inválido

Dado que estoy editando un producto

Cuando ingreso un precio menor o igual a cero

Entonces el sistema no guarda el cambio y muestra el error correspondiente

CA-3 — Edición del stock desde este formulario

Dado que estoy editando un producto

Cuando intento modificar directamente el campo de stock

Entonces el sistema no lo permite desde aquí y me redirige al módulo de inventario

(HU-037), para no perder la trazabilidad de los movimientos

### Reglas de negocio asociadas

RN-15: El precio debe ser mayor a cero (ver HU-009).

RN-38: El stock de un producto solo se modifica a través de movimientos de inventario

(entradas, ventas, merma), no editando el producto directamente.

### Notas y dependencias

Depende de HU-009 (crear producto).

## HU-011 — Desactivar producto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-02 — Catálogo de productos |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero desactivar un producto

para dejar de ofrecerlo en el catálogo sin perder su historial de ventas.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Desactivación exitosa

Dado que un producto está activo

Cuando el administrador lo desactiva

Entonces el producto deja de aparecer en el catálogo público, pero se conserva en el

sistema con su historial de ventas y movimientos de inventario

CA-2 — Reactivar un producto

Dado que un producto está desactivado y tiene stock disponible

Cuando el administrador lo reactiva

Entonces el producto vuelve a aparecer en el catálogo público

CA-3 — Producto en un carrito al momento de desactivarse

Dado que un cliente tiene el producto en su carrito

Cuando el administrador lo desactiva antes de que el cliente confirme el pedido

Entonces el sistema no permite confirmar el pedido con ese producto y le avisa al

cliente que ya no está disponible

### Reglas de negocio asociadas

RN-39: Desactivar un producto no elimina su historial ni sus movimientos de inventario.

### Notas y dependencias

Depende de HU-009 (crear producto).

Relacionada con HU-026 (confirmar pedido).

## HU-012 — Gestionar categorías y ocasiones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-02 — Catálogo de productos |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero crear, editar y desactivar categorías y ocasiones (cumpleaños, condolencias, aniversario, etc.)

para organizar el catálogo y que el cliente encuentre productos según el motivo de su compra.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Crear categoría

Dado que estoy en el panel de categorías

Cuando ingreso un nombre único y guardo

Entonces la categoría queda disponible para asignar a productos y para filtrar el

catálogo (HU-016)

CA-2 — Nombre duplicado

Dado que ya existe una categoría con el nombre que ingreso

Cuando intento crearla

Entonces el sistema no la crea y muestra "Ya existe una categoría con este nombre"

CA-3 — Desactivar categoría en uso

Dado que una categoría tiene productos activos asociados

Cuando el administrador intenta desactivarla

Entonces el sistema advierte cuántos productos la usan antes de confirmar la

desactivación

### Reglas de negocio asociadas

RN-40: El nombre de una categoría es único.

### Notas y dependencias

Relacionada con HU-009 (crear producto) y HU-016 (filtrar por categoría).

## HU-013 — Solicitar un arreglo personalizado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-02 — Catálogo de productos |
| **Prioridad** | Baja |
| **Estimación** | 5 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero describir un arreglo personalizado que no está en el catálogo (colores, presupuesto, ocasión)

para pedir algo a la medida de lo que necesito.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Envío de solicitud

Dado que estoy en la sección "Arreglo personalizado"

Cuando describo lo que quiero, indico un presupuesto aproximado y envío la

solicitud

Entonces el sistema la registra como "Pendiente de cotizar" y notifica al

administrador

CA-2 — Respuesta del administrador con cotización

Dado que el administrador revisó una solicitud

Cuando define un precio final y lo envía

Entonces el cliente recibe la cotización y puede aceptarla para convertirla en un

pedido, o rechazarla

CA-3 — Solicitud incompleta

Dado que estoy llenando el formulario de solicitud

Cuando no describo lo que quiero (campo vacío)

Entonces el sistema no permite enviarla

### Reglas de negocio asociadas

RN-41: Un arreglo personalizado no tiene precio fijo hasta que el administrador lo

cotiza.

### Notas y dependencias

Al aceptarse la cotización, sigue el flujo normal de checkout (EP-05).

Definir en fase 2 el tiempo máximo de respuesta del administrador.

## HU-014 — Crear promociones por temporada

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-02 — Catálogo de productos |
| **Prioridad** | Baja |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero crear promociones con descuento para fechas de temporada (San Valentín, Día de la Madre, Amor y Amistad)

para aumentar las ventas en esas fechas clave.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Creación de promoción

Dado que estoy en el panel de promociones

Cuando selecciono uno o varios productos, defino un porcentaje de descuento y un

rango de fechas de vigencia, y guardo

Entonces el descuento se aplica automáticamente al precio de esos productos durante

ese rango de fechas

CA-2 — Descuento fuera de rango

Dado que la fecha actual está fuera del rango de vigencia de una promoción

Cuando un cliente ve el producto

Entonces el sistema muestra el precio normal, sin el descuento

CA-3 — Porcentaje inválido

Dado que estoy creando una promoción

Cuando ingreso un descuento mayor a 100% o menor o igual a 0%

Entonces el sistema no permite guardar la promoción

### Reglas de negocio asociadas

RN-42: Un producto solo puede tener una promoción activa a la vez.

### Notas y dependencias

Depende de HU-009 (crear producto).

## HU-015 — Buscar productos por nombre

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-03 — Búsqueda y navegación |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como visitante

quiero buscar productos escribiendo su nombre

para encontrar rápido lo que necesito sin recorrer todo el catálogo.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Resultados encontrados

Dado que escribo un término que coincide con el nombre de uno o más productos

Cuando ejecuto la búsqueda

Entonces el sistema muestra los productos activos cuyo nombre contiene ese término

CA-2 — Sin resultados

Dado que escribo un término que no coincide con ningún producto

Cuando ejecuto la búsqueda

Entonces el sistema muestra "No se encontraron productos para tu búsqueda"

CA-3 — Búsqueda vacía

Dado que dejo el campo de búsqueda vacío

Cuando intento buscar

Entonces el sistema muestra el catálogo completo, igual que HU-007

CA-4 — Búsqueda sin distinguir mayúsculas ni tildes

Dado que un producto se llama "Ramo de Rosas"

Cuando busco "ramo de rosas" o "RAMO DE ROSAS"

Entonces el sistema lo encuentra igual, sin importar mayúsculas ni tildes

### Reglas de negocio asociadas

RN-37: Solo se muestran productos activos (ver HU-007).

### Notas y dependencias

Depende de HU-007 (listado de productos).

## HU-016 — Filtrar productos por categoría u ocasión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-03 — Búsqueda y navegación |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como visitante

quiero filtrar los productos por categoría u ocasión

para ver solo lo que me interesa según el motivo de mi compra.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Filtro aplicado

Dado que estoy en el catálogo

Cuando selecciono la categoría/ocasión "Condolencias"

Entonces el sistema muestra únicamente los productos activos de esa categoría

CA-2 — Combinar con búsqueda por nombre

Dado que ya filtré por una categoría

Cuando además escribo un término de búsqueda

Entonces el sistema muestra solo los productos que cumplen ambos criterios

CA-3 — Categoría sin productos

Dado que selecciono una categoría que no tiene productos activos

Cuando aplico el filtro

Entonces el sistema muestra "No hay productos en esta categoría"

CA-4 — Quitar el filtro

Dado que tengo un filtro de categoría aplicado

Cuando lo quito

Entonces el sistema vuelve a mostrar el catálogo completo

### Reglas de negocio asociadas

RN-37: Solo se muestran productos activos (ver HU-007).

### Notas y dependencias

Depende de HU-012 (gestión de categorías) y HU-007 (listado de productos).

## HU-017 — Filtrar por rango de precio

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-03 — Búsqueda y navegación |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como visitante

quiero filtrar los productos por un rango de precio

para ajustarme a mi presupuesto.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Filtro aplicado correctamente

Dado que ingreso un precio mínimo y uno máximo

Cuando aplico el filtro

Entonces el sistema muestra solo los productos activos cuyo precio está dentro de

ese rango

CA-2 — Rango inválido

Dado que ingreso un precio mínimo mayor al precio máximo

Cuando intento aplicar el filtro

Entonces el sistema muestra un mensaje de error y no aplica el filtro

CA-3 — Sin productos en el rango

Dado que ningún producto activo cae dentro del rango indicado

Cuando aplico el filtro

Entonces el sistema muestra "No hay productos en ese rango de precio"

### Reglas de negocio asociadas

RN-37: Solo se muestran productos activos (ver HU-007).

### Notas y dependencias

Depende de HU-007 (listado de productos).

Se puede combinar con HU-015 y HU-016.

## HU-018 — Ver los productos paginados

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-03 — Búsqueda y navegación |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como visitante

quiero ver el catálogo dividido en páginas

para navegar cómodamente sin cargar todos los productos a la vez.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Catálogo con más productos que el límite de una página

Dado que hay más productos activos que el número que se muestra por página

Cuando entro al catálogo

Entonces veo la primera página con el límite configurado y controles para avanzar de

página

CA-2 — Navegar a la siguiente página

Dado que estoy en la página 1 de resultados

Cuando presiono "Siguiente"

Entonces el sistema muestra el siguiente grupo de productos

CA-3 — Última página

Dado que estoy en la última página de resultados

Cuando reviso los controles de paginación

Entonces el botón "Siguiente" aparece deshabilitado

CA-4 — Paginación con filtros aplicados

Dado que apliqué un filtro de categoría o precio

Cuando navego entre páginas

Entonces la paginación respeta el filtro activo en todas las páginas

### Reglas de negocio asociadas

RN-43: El número de productos por página es configurable, con un valor por defecto de

12.

### Notas y dependencias

Depende de HU-007, HU-015, HU-016 y HU-017.

## HU-019 — Agregar producto al carrito

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-04 — Carrito de compras |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente de la tienda

quiero agregar un producto a mi carrito indicando la cantidad

para reunir varios productos y comprarlos en un solo pedido.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Agregar un producto disponible

Dado que veo el detalle de un producto con stock disponible

Cuando indico una cantidad válida y presiono "Agregar al carrito"

Entonces el producto queda en mi carrito con esa cantidad, el contador del carrito se actualiza y veo un mensaje de confirmación

CA-2 — Producto ya presente en el carrito

Dado que el producto ya está en mi carrito con cantidad 2

Cuando agrego 3 unidades más

Entonces el carrito muestra una sola línea de ese producto con cantidad 5

CA-3 — Cantidad mayor al stock

Dado que el producto tiene 4 unidades en stock

Cuando intento agregar 5 unidades

Entonces el sistema no agrega el producto y muestra "Solo hay 4 unidades disponibles"

CA-4 — Producto sin stock

Dado que el producto tiene stock 0

Cuando veo su detalle

Entonces el botón "Agregar al carrito" aparece deshabilitado con la etiqueta "Agotado"

CA-5 — Persistencia del carrito

Dado que tengo productos en el carrito y estoy autenticado

Cuando cierro sesión y vuelvo a entrar

Entonces el carrito conserva los productos que había agregado

### Reglas de negocio asociadas

RN-10: No se puede agregar al carrito una cantidad mayor al stock disponible.

RN-11: La cantidad mínima por ítem es 1 y debe ser un número entero.

RN-12: Agregar al carrito no reserva ni descuenta stock; el descuento ocurre al confirmar el pedido (HU-038).

RN-13: El precio del ítem es el vigente al momento de confirmar el pedido, no al agregarlo.

### Notas y dependencias

Depende de HU-008 (detalle de producto).

Relacionada con HU-020, HU-021 y HU-022.

Definir en fase 2 el comportamiento del carrito para visitantes no autenticados.

## HU-020 — Modificar la cantidad de un ítem del carrito

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-04 — Carrito de compras |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero modificar la cantidad de un producto que ya está en mi carrito

para ajustar mi compra sin tener que eliminarlo y agregarlo de nuevo.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Aumentar cantidad dentro del stock disponible

Dado que tengo 2 unidades de un producto en el carrito y hay 6 disponibles

Cuando cambio la cantidad a 5

Entonces el carrito actualiza la línea a 5 unidades y recalcula el total

CA-2 — Cantidad mayor al stock disponible

Dado que un producto tiene 4 unidades en stock

Cuando intento cambiar su cantidad en el carrito a 6

Entonces el sistema no permite el cambio y muestra "Solo hay 4 unidades disponibles"

CA-3 — Cantidad en cero

Dado que tengo un producto en el carrito

Cuando cambio su cantidad a 0

Entonces el sistema elimina el producto del carrito (mismo efecto que HU-021)

### Reglas de negocio asociadas

RN-10: No se puede superar el stock disponible (ver HU-019).

### Notas y dependencias

Depende de HU-019 (agregar al carrito).

## HU-021 — Eliminar un ítem del carrito

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-04 — Carrito de compras |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero eliminar un producto de mi carrito

para quitar lo que ya no quiero comprar.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Eliminación exitosa

Dado que tengo un producto en el carrito

Cuando presiono "Eliminar" sobre esa línea

Entonces el sistema quita el producto del carrito y recalcula el total

CA-2 — Carrito queda vacío

Dado que el producto eliminado era el único en mi carrito

Cuando lo elimino

Entonces el sistema muestra el carrito vacío con un mensaje invitando a seguir

comprando

CA-3 — Confirmación antes de eliminar

Dado que presiono "Eliminar" sobre un ítem

Cuando el sistema me pide confirmación

Entonces el producto solo se elimina si confirmo la acción

### Reglas de negocio asociadas

Ninguna adicional a las de HU-019.

### Notas y dependencias

Depende de HU-019 (agregar al carrito).

## HU-022 — Ver el total del carrito

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-04 — Carrito de compras |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero ver el total de mi carrito antes de confirmar el pedido

para saber cuánto voy a pagar.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Cálculo correcto del total

Dado que tengo varios productos con distintas cantidades en el carrito

Cuando veo el resumen del carrito

Entonces el sistema muestra el subtotal por línea (precio × cantidad) y el total

general, sumando todas las líneas

CA-2 — Total actualizado al modificar el carrito

Dado que estoy viendo el total del carrito

Cuando modifico una cantidad (HU-020) o elimino un ítem (HU-021)

Entonces el total se recalcula automáticamente sin recargar la página

CA-3 — Precio con promoción aplicada

Dado que un producto en el carrito tiene una promoción vigente (HU-014)

Cuando veo el total

Entonces el subtotal de esa línea refleja el precio con descuento

### Reglas de negocio asociadas

RN-13: El precio del ítem es el vigente al momento de confirmar el pedido, no al

agregarlo (ver HU-019).

### Notas y dependencias

Depende de HU-019, HU-020 y HU-021.

Precede a HU-026 (confirmar pedido).

## HU-023 — Indicar datos del destinatario y dirección de entrega

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-05 — Proceso de compra (checkout) |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero indicar el nombre, teléfono y dirección de la persona que recibirá el pedido

para poder comprar flores como regalo para alguien más, sin que tengan que ser mis propios datos.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Destinatario distinto del comprador

Dado que estoy en el checkout con productos en el carrito

Cuando marco la opción "Es para otra persona" e ingreso nombre, teléfono y dirección

del destinatario

Entonces el pedido guarda ambos juegos de datos: los del comprador (mi cuenta) y los

del destinatario, y la entrega se dirige a la dirección indicada

CA-2 — Destinatario es el mismo comprador

Dado que estoy en el checkout

Cuando dejo marcada la opción "Es para mí"

Entonces el sistema usa mis propios datos de perfil como datos de entrega, sin

pedirlos de nuevo

CA-3 — Dirección incompleta

Dado que elegí "Es para otra persona"

Cuando dejo la dirección o el teléfono del destinatario vacíos y avanzo

Entonces el sistema no permite continuar y señala los campos faltantes

CA-4 — Dirección fuera de cobertura

Dado que ingresé una dirección de entrega

Cuando esa dirección está fuera de la zona de cobertura del negocio

Entonces el sistema me avisa que no hay cobertura para esa zona y no permite

continuar con esa dirección

### Reglas de negocio asociadas

RN-18: Todo pedido guarda de forma independiente los datos del comprador y los del

destinatario (RN-G2 en 01-definicion-del-proyecto.md).

RN-19: La dirección de entrega debe pertenecer a la zona de cobertura configurada por el

administrador.

### Notas y dependencias

Precede a HU-024 (fecha y franja de entrega) y HU-025 (dedicatoria).

Definir en fase 2 cómo se configura la zona de cobertura (por barrio, radio, ciudad).

## HU-024 — Elegir fecha y franja horaria de entrega

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-05 — Proceso de compra (checkout) |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 5 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero elegir la fecha y la franja horaria en la que debe llegar mi pedido

para asegurarme de que las flores lleguen a tiempo para la ocasión (cumpleaños, aniversario, etc.).

### Criterios de aceptación

CA-1 — Selección válida

Dado que estoy en el checkout

Cuando elijo una fecha futura dentro de los días de operación del negocio y una

franja horaria disponible ese día

Entonces el sistema reserva esa franja para mi pedido y la muestra en el resumen de

compra

CA-2 — Fecha pasada o fuera de operación

Dado que estoy seleccionando la fecha de entrega

Cuando elijo una fecha anterior a hoy, o un día en que el negocio no opera

Entonces el sistema no permite seleccionar esa fecha y muestra las fechas

disponibles

CA-3 — Franja llena (capacidad de entregas)

Dado que una franja horaria ya alcanzó el máximo de pedidos que el negocio puede

entregar

Cuando intento seleccionar esa franja

Entonces el sistema la muestra deshabilitada como "Sin cupo" y me ofrece otras

franjas disponibles ese mismo día

CA-4 — Fecha de alta demanda

Dado que la fecha elegida corresponde a una fecha de alta demanda configurada por el

administrador (por ejemplo, San Valentín)

Cuando consulto las franjas disponibles

Entonces el sistema muestra únicamente las franjas con cupo, respetando el límite

configurado para esa fecha

### Reglas de negocio asociadas

RN-G1: Un pedido siempre debe tener fecha y franja de entrega válidas (ver

01-definicion-del-proyecto.md).

RN-20: Cada franja horaria tiene un cupo máximo de pedidos configurado por el

administrador.

RN-21: El administrador puede definir fechas de alta demanda con cupos distintos a los

normales.

### Notas y dependencias

Depende de HU-023 (dirección de entrega ya definida, para validar cobertura).

Relacionada con HU-032 (listado de pedidos del administrador) y HU-034 (asignación de

repartidor), que usan la fecha/franja para organizar la operación.

Definir en fase 2 la configuración de días/horarios de operación y de fechas de alta

demanda.

## HU-025 — Escribir un mensaje de dedicatoria

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-05 — Proceso de compra (checkout) |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero escribir un mensaje de dedicatoria para el destinatario

para acompañar el arreglo con un mensaje personal.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Dedicatoria registrada

Dado que estoy en el checkout

Cuando escribo un mensaje de hasta el límite de caracteres permitido

Entonces el sistema lo guarda junto al pedido y lo muestra en el resumen antes de

confirmar

CA-2 — Mensaje que excede el límite

Dado que estoy escribiendo la dedicatoria

Cuando supero el número máximo de caracteres

Entonces el sistema no permite seguir escribiendo y muestra el contador restante

CA-3 — Dedicatoria opcional

Dado que estoy en el checkout

Cuando dejo el campo de dedicatoria vacío y confirmo el pedido

Entonces el sistema permite continuar sin dedicatoria

### Reglas de negocio asociadas

RN-44: El mensaje de dedicatoria tiene un máximo de 200 caracteres.

### Notas y dependencias

Depende de HU-023 (datos del destinatario).

Precede a HU-026 (confirmar pedido).

## HU-026 — Confirmar el pedido

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-05 — Proceso de compra (checkout) |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 5 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero confirmar mi pedido después de revisar el resumen completo

para formalizar la compra.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Confirmación exitosa

Dado que completé destinatario, dirección, fecha/franja de entrega y método de pago

Cuando reviso el resumen y presiono "Confirmar pedido"

Entonces el sistema crea el pedido en estado "Confirmado", descuenta el stock

(HU-038) y me muestra un número de pedido

CA-2 — Datos incompletos al confirmar

Dado que falta un dato obligatorio (destinatario, dirección o fecha de entrega)

Cuando intento confirmar el pedido

Entonces el sistema no lo crea y me indica qué falta completar

CA-3 — Stock insuficiente al confirmar

Dado que tengo 5 unidades de un producto en el carrito y solo quedan 3 disponibles

(porque otro cliente compró primero)

Cuando confirmo el pedido

Entonces el sistema no crea el pedido, me avisa la cantidad real disponible y me deja

ajustar la cantidad antes de reintentar

CA-4 — Carrito vacío

Dado que mi carrito no tiene productos

Cuando intento acceder al checkout

Entonces el sistema no me permite continuar y me redirige al catálogo

### Reglas de negocio asociadas

RN-G1, RN-G2, RN-G4 (ver 01-definicion-del-proyecto.md).

### Notas y dependencias

Depende de HU-022 (total del carrito), HU-023 (destinatario/entrega), HU-024

(fecha/franja) y HU-027 (método de pago).

Precede a HU-038 (descuento de stock) y HU-029 (historial de pedidos).

## HU-027 — Elegir el método de pago

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-05 — Proceso de compra (checkout) |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero elegir el método de pago (pago en línea simulado o pago contraentrega)

para pagar como me convenga.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Selección de pago en línea (simulado)

Dado que estoy en el checkout

Cuando selecciono "Pago en línea" y el sistema simula el pago exitoso

Entonces el pedido queda marcado como pagado antes de confirmarse

CA-2 — Selección de pago contraentrega

Dado que estoy en el checkout

Cuando selecciono "Pago contraentrega"

Entonces el pedido se confirma sin pago registrado, y queda marcado como "Pago

pendiente" hasta la entrega

CA-3 — Pago simulado rechazado

Dado que estoy en el checkout con pago en línea

Cuando el sistema simula un pago rechazado

Entonces el pedido no se confirma y se me permite reintentar o cambiar de método

### Reglas de negocio asociadas

RN-45: El pago en línea es simulado; no se integra una pasarela de pago real (ver

alcance en 01-definicion-del-proyecto.md).

### Notas y dependencias

Precede a HU-026 (confirmar pedido) y HU-028 (registro de la transacción).

## HU-028 — Registrar la transacción de pago

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-05 — Proceso de compra (checkout) |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como sistema

quiero registrar cada transacción de pago asociada a un pedido

para dejar evidencia de cada cobro y que el administrador pueda auditarlo.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Registro de pago exitoso

Dado que un pedido se confirma con pago en línea simulado exitoso

Cuando se crea el pedido

Entonces el sistema registra una transacción con monto, método, fecha/hora y estado

"Aprobada", asociada a ese pedido

CA-2 — Registro de pago contraentrega

Dado que un pedido se confirma con pago contraentrega

Cuando se crea el pedido

Entonces el sistema registra una transacción en estado "Pendiente", que el

administrador podrá marcar como "Cobrada" al momento de la entrega

CA-3 — Consulta de transacciones

Dado que soy administrador

Cuando consulto el detalle de un pedido

Entonces veo la transacción asociada: monto, método, estado y fecha

### Reglas de negocio asociadas

RN-46: Todo pedido tiene al menos una transacción de pago asociada.

### Notas y dependencias

Depende de HU-026 (confirmar pedido) y HU-027 (método de pago).

## HU-029 — Ver historial de mis pedidos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-06 — Gestión de pedidos y entregas |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero ver el historial de mis pedidos

para hacer seguimiento a mis compras.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Listado de pedidos propios

Dado que he confirmado uno o más pedidos

Cuando entro a "Mis pedidos"

Entonces veo cada pedido con su número, fecha, estado y total, ordenados del más

reciente al más antiguo

CA-2 — Sin pedidos

Dado que no he confirmado ningún pedido

Cuando entro a "Mis pedidos"

Entonces el sistema muestra "Aún no tienes pedidos"

CA-3 — Solo veo mis propios pedidos

Dado que estoy autenticado como cliente

Cuando consulto mi historial

Entonces el sistema muestra únicamente pedidos hechos con mi cuenta, nunca los de

otro cliente

### Reglas de negocio asociadas

Ninguna adicional.

### Notas y dependencias

Depende de HU-026 (confirmar pedido).

Precede a HU-030 (detalle de pedido).

## HU-030 — Ver detalle y estado de un pedido

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-06 — Gestión de pedidos y entregas |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero ver el detalle y el estado de un pedido específico

para revisar qué compré, para quién y cuándo llega.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Detalle completo

Dado que selecciono uno de mis pedidos

Cuando entro a su detalle

Entonces veo los productos, el destinatario, la dirección, la fecha/franja de

entrega, la dedicatoria, el total y el estado actual

CA-2 — Progreso visible del estado

Dado que estoy viendo el detalle de un pedido

Cuando reviso su estado

Entonces el sistema muestra en qué punto del ciclo está (Confirmado, En

preparación, En camino, Entregado o Cancelado)

CA-3 — Pedido de otro cliente

Dado que intento acceder a la URL del detalle de un pedido que no es mío

Cuando el sistema valida el acceso

Entonces no me permite verlo y muestra un error de acceso no autorizado

### Reglas de negocio asociadas

RN-22: Ciclo de estados del pedido (ver HU-033).

### Notas y dependencias

Depende de HU-029 (historial de pedidos) y HU-033 (estado del pedido).

## HU-031 — Cancelar un pedido no despachado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-06 — Gestión de pedidos y entregas |
| **Prioridad** | Baja |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como cliente

quiero cancelar un pedido que aún no ha sido despachado

para arrepentirme a tiempo si cambié de opinión.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Cancelación exitosa

Dado que mi pedido está en estado "Confirmado"

Cuando presiono "Cancelar pedido" y confirmo la acción

Entonces el sistema cambia el estado a "Cancelado" y libera el stock reservado

(ver RN-23 en HU-033)

CA-2 — Pedido ya en preparación o despachado

Dado que mi pedido está en estado "En preparación", "En camino" o "Entregado"

Cuando intento cancelarlo

Entonces el sistema no lo permite y muestra "Este pedido ya no se puede cancelar;

contacta a la floristería"

CA-3 — Confirmación antes de cancelar

Dado que presiono "Cancelar pedido"

Cuando el sistema me pide confirmación

Entonces el pedido solo se cancela si confirmo la acción

### Reglas de negocio asociadas

RN-22, RN-23 (ver HU-033).

### Notas y dependencias

Depende de HU-030 (detalle del pedido) y HU-033 (estados del pedido).

## HU-032 — Ver todos los pedidos (administrador)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-06 — Gestión de pedidos y entregas |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero ver todos los pedidos del negocio

para gestionar la operación del día a día.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Listado completo

Dado que existen pedidos confirmados

Cuando entro al panel de pedidos

Entonces veo todos los pedidos con número, cliente, destinatario, fecha/franja de

entrega, total y estado

CA-2 — Filtrar por estado

Dado que estoy en el panel de pedidos

Cuando filtro por estado "En preparación"

Entonces el sistema muestra solo los pedidos en ese estado

CA-3 — Filtrar por fecha de entrega

Dado que estoy en el panel de pedidos

Cuando filtro por una fecha de entrega específica

Entonces el sistema muestra únicamente los pedidos programados para esa fecha,

útil para organizar el día de reparto

### Reglas de negocio asociadas

Ninguna adicional.

### Notas y dependencias

Depende de HU-026 (confirmar pedido).

Precede a HU-033 (cambiar estado) y HU-034 (asignar repartidor).

## HU-033 — Cambiar el estado de un pedido

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-06 — Gestión de pedidos y entregas |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero cambiar el estado de un pedido (Confirmado, En preparación, En camino, Entregado, Cancelado)

para informar al cliente el avance de su compra y organizar la operación del negocio.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Cambio de estado válido

Dado que un pedido está en estado "Confirmado"

Cuando el administrador lo marca como "En preparación"

Entonces el sistema actualiza el estado, registra la fecha/hora del cambio y el

cliente puede verlo reflejado en el detalle de su pedido (HU-030)

CA-2 — Transición no permitida

Dado que un pedido está en estado "Entregado"

Cuando el administrador intenta cambiarlo a "En preparación"

Entonces el sistema no permite ese cambio, porque no es una transición válida hacia

atrás en el ciclo del pedido

CA-3 — Cancelación desde el panel administrativo

Dado que un pedido está en estado "Confirmado" o "En preparación"

Cuando el administrador lo marca como "Cancelado" e ingresa un motivo

Entonces el sistema cambia el estado, libera el stock que había sido descontado

(HU-038) y guarda el motivo de cancelación

CA-4 — Pedido ya entregado

Dado que un pedido está en estado "Entregado"

Cuando el administrador intenta cancelarlo

Entonces el sistema no lo permite y muestra el mensaje "No se puede cancelar un

pedido ya entregado"

### Reglas de negocio asociadas

RN-22: Los estados de un pedido siguen un ciclo definido: Confirmado → En preparación →

En camino → Entregado, con la posibilidad de pasar a Cancelado únicamente desde Confirmado o En preparación.

RN-23: Cancelar un pedido libera el stock que se había descontado al confirmarlo.

### Notas y dependencias

Depende de HU-026 (confirmación del pedido) y HU-038 (descuento de stock).

Relacionada con HU-030 (cliente ve el detalle/estado), HU-034 (asignación de repartidor)

y HU-036 (repartidor actualiza el estado de entrega).

Definir en fase 2 la lista final y nombres exactos de los estados (pendiente de acordar

con el equipo, ver 04-asignacion-equipo.md).

## HU-034 — Asignar un repartidor a un pedido

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-06 — Gestión de pedidos y entregas |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero asignar un repartidor disponible a un pedido en preparación

para coordinar quién hace la entrega en la fecha y franja acordadas con el cliente.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Asignación exitosa

Dado que un pedido está en estado "En preparación" y sin repartidor asignado

Cuando el administrador selecciona un repartidor de la lista y confirma

Entonces el pedido queda asociado a ese repartidor y aparece en la lista de pedidos

asignados del repartidor (HU-035)

CA-2 — Reasignación

Dado que un pedido ya tiene un repartidor asignado y aún no está "En camino"

Cuando el administrador selecciona otro repartidor

Entonces el sistema reemplaza al repartidor asignado y notifica el cambio

CA-3 — Pedido sin preparar

Dado que un pedido está en estado "Confirmado" (aún no preparado)

Cuando el administrador intenta asignar un repartidor

Entonces el sistema no lo permite y muestra el mensaje "El pedido debe estar en

preparación antes de asignar repartidor"

CA-4 — Sin repartidores disponibles

Dado que no hay ningún usuario con rol "Repartidor" activo en el sistema

Cuando el administrador intenta asignar uno a un pedido

Entonces el sistema muestra el mensaje "No hay repartidores disponibles" y no permite

continuar hasta que exista al menos uno (ver HU-006)

### Reglas de negocio asociadas

RN-24: Un pedido solo puede asignarse a un repartidor cuando está en estado

"En preparación" o posterior.

RN-25: Un pedido tiene, como máximo, un repartidor asignado a la vez.

### Notas y dependencias

Depende de HU-006 (creación de cuentas de repartidor) y HU-033 (estado del pedido).

Relacionada con HU-035 y HU-036 (vista y actualización del repartidor).

Definir en fase 2 si la asignación considera zona de cobertura o carga de trabajo del

repartidor.

## HU-035 — Consultar los pedidos asignados (repartidor)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-06 — Gestión de pedidos y entregas |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como repartidor

quiero consultar los pedidos que tengo asignados

para saber qué debo entregar, a quién y en qué dirección.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Listado de pedidos asignados

Dado que tengo pedidos asignados para hoy

Cuando entro a mi panel de entregas

Entonces veo cada pedido con destinatario, dirección, franja horaria y estado

CA-2 — Sin pedidos asignados

Dado que no tengo pedidos asignados en este momento

Cuando entro a mi panel

Entonces el sistema muestra "No tienes entregas asignadas"

CA-3 — Solo veo mis pedidos asignados

Dado que hay pedidos asignados a otros repartidores

Cuando consulto mi panel

Entonces el sistema no me muestra pedidos que no me fueron asignados a mí

### Reglas de negocio asociadas

RN-26: Un repartidor solo ve y actualiza los pedidos que tiene asignados (ver HU-036).

### Notas y dependencias

Depende de HU-034 (asignación de repartidor).

Precede a HU-036 (actualizar estado de entrega).

## HU-036 — Actualizar el estado de la entrega

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-06 — Gestión de pedidos y entregas |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 2 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como repartidor

quiero marcar un pedido asignado como "En camino" o "Entregado"

para informar al cliente y al administrador el avance real de la entrega.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Marcar "En camino"

Dado que tengo un pedido asignado en estado "En preparación"

Cuando salgo a repartirlo y lo marco como "En camino"

Entonces el sistema actualiza el estado del pedido y el cliente puede verlo en el

detalle de su pedido (HU-030)

CA-2 — Marcar "Entregado"

Dado que tengo un pedido en estado "En camino"

Cuando confirmo la entrega y lo marco como "Entregado"

Entonces el sistema registra la fecha/hora real de entrega y el pedido queda cerrado

CA-3 — Intentar actualizar un pedido no asignado a mí

Dado que un pedido está asignado a otro repartidor

Cuando intento cambiar su estado

Entonces el sistema no me permite modificarlo, porque solo puedo actualizar los

pedidos que tengo asignados

CA-4 — Entrega fallida

Dado que tengo un pedido en estado "En camino"

Cuando no logro entregarlo (dirección errada, destinatario ausente) y lo marco como

"No entregado"

Entonces el sistema registra el motivo y notifica al administrador para que decida

reprogramar o cancelar

### Reglas de negocio asociadas

RN-26: Un repartidor solo puede actualizar el estado de los pedidos que tiene asignados.

RN-27: La fecha/hora real de entrega queda registrada al marcar un pedido como

"Entregado", además de la fecha/franja que el cliente había solicitado (HU-024).

### Notas y dependencias

Depende de HU-034 (asignación de repartidor).

Relacionada con HU-030 (cliente ve el estado) y HU-033 (estados administrados por el

administrador).

## HU-037 — Registrar el stock de un producto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-07 — Gestión de inventario |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero registrar entradas de stock de un producto (por ejemplo, al recibir flores del proveedor)

para saber cuánto hay disponible para vender.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Registro de entrada exitoso

Dado que un producto tiene 5 unidades en stock

Cuando registro una entrada de 20 unidades con su fecha de ingreso

Entonces el stock disponible queda en 25 y el movimiento queda registrado con fecha,

cantidad y usuario que lo registró

CA-2 — Cantidad inválida

Dado que estoy registrando una entrada de stock

Cuando ingreso una cantidad negativa o en cero

Entonces el sistema no permite guardar el movimiento

CA-3 — Historial de movimientos

Dado que un producto tiene varios movimientos de entrada registrados

Cuando consulto su historial de inventario

Entonces veo cada movimiento con fecha, cantidad y tipo (entrada, venta, merma)

### Reglas de negocio asociadas

RN-G3: El stock nunca puede quedar en un valor negativo (ver

01-definicion-del-proyecto.md).

### Notas y dependencias

Depende de HU-009 (crear producto).

Relacionada con HU-038 (descuento por venta) y HU-040 (merma).

## HU-038 — Descontar stock al confirmar un pedido

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-07 — Gestión de inventario |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como sistema

quiero descontar automáticamente el stock de cada producto al confirmarse un pedido

para mantener el inventario exacto y evitar vender lo que no hay.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Descuento exitoso

Dado que un pedido se confirma con 3 unidades de un producto que tiene 10 en stock

Cuando el pedido pasa a estado "Confirmado"

Entonces el stock del producto queda en 7 y se registra el movimiento de tipo

"Venta"

CA-2 — Concurrencia: dos clientes confirman al mismo tiempo

Dado que un producto tiene 2 unidades en stock

Cuando dos clientes intentan confirmar al mismo tiempo un pedido con 2 unidades cada

uno

Entonces el sistema solo permite confirmar al primero que complete la operación; al

segundo le informa que ya no hay stock suficiente (ver CA-3 de HU-026)

CA-3 — Liberación de stock al cancelar

Dado que un pedido confirmado se cancela (HU-031 o HU-033)

Cuando el cambio de estado se procesa

Entonces el sistema devuelve al stock disponible las unidades que había descontado

### Reglas de negocio asociadas

RN-G3, RN-G4 (ver 01-definicion-del-proyecto.md).

RN-23: Cancelar un pedido libera el stock que se había descontado (ver HU-033).

### Notas y dependencias

Depende de HU-026 (confirmar pedido) y HU-037 (stock registrado).

## HU-039 — Ver alertas de stock bajo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-07 — Gestión de inventario |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero ver una alerta cuando el stock de un producto esté por debajo de un umbral mínimo

para reabastecerlo a tiempo y no quedarme sin flores disponibles.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Alerta visible

Dado que un producto tiene un stock mínimo configurado de 5 y su stock actual baja a

3

Cuando el administrador entra al panel de inventario

Entonces ese producto aparece resaltado en una lista de "Stock bajo"

CA-2 — Producto vuelve a estar por encima del mínimo

Dado que un producto en alerta de stock bajo recibe una entrada de inventario

(HU-037)

Cuando su stock supera el mínimo configurado

Entonces deja de aparecer en la lista de alertas

CA-3 — Sin umbral configurado

Dado que un producto no tiene stock mínimo configurado

Cuando su stock baja

Entonces el sistema no genera alerta para ese producto hasta que se configure un

umbral

### Reglas de negocio asociadas

RN-47: El stock mínimo para alertar es configurable por producto; si no se configura, no

hay alerta.

### Notas y dependencias

Depende de HU-037 (stock) y HU-038 (descuento por venta).

## HU-040 — Registrar merma de flores deterioradas o vencidas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-07 — Gestión de inventario |
| **Prioridad** | Alta (MVP) |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como empleado

quiero registrar como merma las flores que se deterioraron o vencieron

para que el inventario refleje solo lo que realmente se puede vender.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Registro de merma exitoso

Dado que un producto tiene 10 unidades en stock

Cuando registro 3 unidades como merma indicando el motivo (deterioro, vencimiento,

daño en manipulación)

Entonces el stock disponible del producto queda en 7, y la merma queda registrada

con fecha, cantidad, motivo y el empleado que la registró

CA-2 — Cantidad mayor al stock disponible

Dado que un producto tiene 4 unidades en stock

Cuando intento registrar 5 unidades como merma

Entonces el sistema no permite el registro y muestra "Solo hay 4 unidades

disponibles para dar de baja"

CA-3 — Motivo obligatorio

Dado que estoy registrando una merma

Cuando no selecciono un motivo

Entonces el sistema no permite guardar el registro

CA-4 — Alerta por vida útil vencida

Dado que un producto superó su vida útil estimada (HU-009) sin haberse vendido ni

registrado como merma

Cuando el empleado o el administrador consulta el inventario

Entonces el sistema resalta ese producto como "Vida útil vencida — revisar"

### Reglas de negocio asociadas

RN-G5: Todo producto marcado como merma se descuenta del stock disponible y queda

registrado con fecha y motivo (ver 01-definicion-del-proyecto.md).

RN-28: La cantidad registrada como merma no puede superar el stock disponible del

producto.

RN-29: La merma es un movimiento de inventario distinto a una venta; no genera ingreso

ni se asocia a un pedido.

### Notas y dependencias

Depende de HU-009 (vida útil del producto) y HU-037 (stock registrado).

Alimenta el reporte de inventario/merma que el administrador puede revisar en la fase

de reportes (EP-08).

## HU-041 — Ver el reporte de ventas por período

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-08 — Reportes y estadísticas |
| **Prioridad** | Media |
| **Estimación** | 5 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero ver el total de ventas en un rango de fechas

para conocer el desempeño del negocio.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Reporte con ventas en el rango

Dado que existen pedidos entregados en el rango de fechas seleccionado

Cuando genero el reporte

Entonces el sistema muestra el número de pedidos, el total vendido y el total por

día dentro de ese rango

CA-2 — Rango sin ventas

Dado que no hay pedidos entregados en el rango seleccionado

Cuando genero el reporte

Entonces el sistema muestra "No hay ventas registradas en este período"

CA-3 — Rango de fechas inválido

Dado que selecciono una fecha inicial posterior a la fecha final

Cuando intento generar el reporte

Entonces el sistema muestra un error y no genera el reporte

CA-4 — Solo se cuentan pedidos entregados

Dado que hay pedidos cancelados o aún no entregados dentro del rango

Cuando se genera el reporte

Entonces esos pedidos no se incluyen en el total de ventas

### Reglas de negocio asociadas

RN-48: El reporte de ventas solo contabiliza pedidos en estado "Entregado".

### Notas y dependencias

Depende de HU-033 (estados del pedido).

## HU-042 — Ver los productos más vendidos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-08 — Reportes y estadísticas |
| **Prioridad** | Baja |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero ver un ranking de los productos más vendidos en un período

para decidir qué reabastecer con prioridad.

### Criterios de aceptación

CA-1 — Ranking con ventas

Dado que existen pedidos entregados en el período seleccionado

Cuando genero el reporte

Entonces el sistema muestra los productos ordenados de mayor a menor cantidad

vendida, con el total de unidades de cada uno

CA-2 — Sin ventas en el período

Dado que no hay pedidos entregados en el período seleccionado

Cuando genero el reporte

Entonces el sistema muestra "No hay datos suficientes para este período"

CA-3 — Empate entre productos

Dado que dos productos tienen la misma cantidad vendida

Cuando se genera el ranking

Entonces ambos aparecen en la misma posición, ordenados alfabéticamente entre sí

### Reglas de negocio asociadas

RN-48: Solo se contabilizan pedidos en estado "Entregado" (ver HU-041).

### Notas y dependencias

Depende de HU-041 (reporte de ventas).

## HU-043 — Ver el reporte de pedidos por estado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Épica** | EP-08 — Reportes y estadísticas |
| **Prioridad** | Baja |
| **Estimación** | 3 puntos |
| **Responsable** | _(asignar)_ |
| **Estado** | Pendiente |

### Historia

Como administrador

quiero ver cuántos pedidos hay en cada estado (Confirmado, En preparación, En camino, Entregado, Cancelado)

para identificar cuellos de botella en la operación (por ejemplo, pedidos acumulados sin preparar).

### Criterios de aceptación

CA-1 — Conteo por estado

Dado que existen pedidos en distintos estados

Cuando genero el reporte

Entonces el sistema muestra la cantidad de pedidos agrupados por cada estado

CA-2 — Filtrar por rango de fechas

Dado que estoy en el reporte de pedidos por estado

Cuando aplico un rango de fechas de entrega

Entonces el conteo se recalcula considerando solo los pedidos de ese rango

CA-3 — Sin pedidos

Dado que no hay pedidos registrados en el rango seleccionado

Cuando genero el reporte

Entonces el sistema muestra el conteo en cero para todos los estados

### Reglas de negocio asociadas

RN-22: Ciclo de estados del pedido (ver HU-033).

### Notas y dependencias

Depende de HU-033 (estados del pedido).